要領様式第１０号

工程表

| 作 業 内 容 | １日目 | ２日目 | ３日目 | ４日目 | ５日目 | ６日目 | ○日目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 月 日 曜日 | 月 日 曜日 | 月 日 曜日 | 月 日 曜日 | 月 日 曜日 | 月 日 曜日 | 月 日 曜日 |
| ① |  |  |  |  |  |  |  |
| ② |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ |  |  |  |  |  |  |  |
| ④ |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑦ |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑧ |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑨ |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ |  |  |  |  |  |  |  |

工程表　(建築物解体工事の場合)　　  　　記載例

| 作 業 内 容 | １日目 | ２日目 | ３日目 | ４日目 | ５日目 | ６日目 | １０日目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6月13日 木 曜日 | 6月14日 金 曜日 | 6月17日 月 曜日 | 6月18日 火 曜日 | 6月19日 水 曜日 | 6月20日 木 曜日 | 6月26日 水 曜日 |
| ①養生シート等の設置 |  |  |  |  |  |  |  |
| ②重機の搬入 |  |  |  |  |  |  |  |
| ③障害物の除去 |  |  |  |  |  |  |  |
| ④建具、畳等の撤去 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤石膏ボードの手壊し |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥手作業による瓦降し |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑦機械併用の上屋解体 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑧木材等の積込・搬出 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑨混廃の積込・搬出 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑩基礎・土間の解体 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑪コン塊の積込・搬出 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑫養生シート等の撤去 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑬整地・完了 |  |  |  |  |  |  |  |