【施工業者の皆様へ】「承認工事竣工届」提出時の重要なお願い
道路の施工承認工事（道路法第２４条工事）が完了した際は、速やかに「承認工事竣工届」の提出をお願いいたします。書類の不備や写真の撮り直しを防ぐため、着工・施工中から以下の点にご注意ください。

1 提出書類
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AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]・「承認工事竣工届」様式
・工事完了箇所の図面
・写真（詳細は②に記載。）

2 添付写真の撮影について📸
以下の3つの段階を同じアングル（定点）で撮影してください。
⚠️ 着工前：工事着手前の現況がはっきりわかるもの。
⚠️ 施工中：路盤の厚さ、埋設物の深さ等が、スタッフ（標尺）及び黒板の数値で確認でき
　　　　　 るもの。※路盤の厚みが分かるよう近景・遠景の写真をお願いします。
⚠️ 完了後：舗装や復旧がすべて綺麗に終わった状態のもの。

💡 不備の典型例：
「完了後の写真しかない」「黒板の文字が反射して読めない」「施工中の掘削深さが測定されていない」「スタッフ（標尺）のメモリが見えない」といった場合は、再施工や書類の再提出をお願いすることがあります。

3 書類作成時のチェックポイント✍️
提出前に、以下の項目が正しく記載されているかもう一度ご確認ください。
〇復旧面積・寸法申請時の図面（計画）通りの寸法で復旧されていますか？
〇位置図・図面施工箇所を特定できる地図や、施工図面が添付されていますか？

4  現場復旧の注意点🛑
（路面の清掃）
工事区間およびその周辺の清掃、側溝への土砂流入がないか確認してください。
（安全施設の撤去）
カラーコーンや看板など、工事用資機材の置き忘れがないか確認してください。

【お問い合わせ・提出先】
北九州県土整備事務所 用地課管理係
電話番号：093-691-2764
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